BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

TUẦN 3 (Từ ngày 17/11/2025 đến 23/11/2025)

1. Mục tiêu thực hiện trong tuần 3

Sau khi đã hoàn thành giai đoạn phân tích yêu cầu và xác định các thành phần dữ liệu, thành phần xử lý của hệ thống ở tuần 2, tuần 3 tập trung vào giai đoạn thiết kế kỹ thuật, bao gồm:

- Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống website đặt phòng khách sạn

- Xác định các bảng dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và mối quan hệ giữa các bảng

- Thiết kế giao diện tổng thể và xây dựng bộ khung giao diện cơ bản cho hệ thống

Tuần 3 có vai trò quan trọng trong việc chuyển từ phân tích sang hiện thực hóa, đảm bảo hệ thống được xây dựng có cấu trúc rõ ràng, dễ mở rộng và phù hợp với nghiệp vụ thực tế.

2. Nội dung công việc đã thực hiện

2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống

Dựa trên tài liệu phân tích yêu cầu đã hoàn thiện ở tuần 2, sinh viên tiến hành thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống website hỗ trợ tìm kiếm và đặt phòng khách sạn.

Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu được thực hiện theo các bước:

- Xác định các thực thể chính của hệ thống như người dùng, phòng khách sạn, đơn đặt phòng, đánh giá, quản trị viên

- Xác định thuộc tính của từng thực thể, đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu lưu trữ dữ liệu

- Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo hướng chuẩn hóa nhằm:

- Giảm thiểu dư thừa dữ liệu

- Đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán

- Thuận tiện cho việc truy vấn và mở rộng sau này

2.2. Xác định các bảng dữ liệu chính

Trong quá trình thiết kế, sinh viên xác định các nhóm bảng dữ liệu chính của hệ thống, bao gồm:

- Nhóm bảng người dùng: lưu trữ thông tin tài khoản, thông tin cá nhân và trạng thái đăng nhập

- Nhóm bảng phòng khách sạn: lưu trữ thông tin phòng, giá phòng, hình ảnh và tiện ích

- Nhóm bảng đặt phòng: lưu trữ thông tin đơn đặt phòng, thời gian nhận và trả phòng, trạng thái đơn

- Nhóm bảng đánh giá và nhận xét: lưu trữ đánh giá của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ

- Nhóm bảng quản lý hệ thống: lưu trữ thông tin quản trị viên và các cấu hình chung của website

Việc phân nhóm bảng dữ liệu giúp cơ sở dữ liệu có cấu trúc rõ ràng, dễ quản lý và dễ mở rộng trong quá trình phát triển hệ thống.

2.3. Thiết kế mối quan hệ giữa các bảng

Sau khi xác định các bảng dữ liệu, sinh viên tiến hành thiết kế mối quan hệ giữa các bảng thông qua khóa chính và khóa ngoại.

Một số mối quan hệ tiêu biểu được xác định:

- Quan hệ giữa bảng người dùng và bảng đặt phòng theo dạng một – nhiều

- Quan hệ giữa bảng phòng và bảng đặt phòng theo dạng một – nhiều

- Quan hệ giữa bảng phòng và bảng hình ảnh theo dạng một – nhiều

- Quan hệ giữa bảng phòng và bảng tiện ích theo dạng nhiều – nhiều thông qua bảng trung gian

Việc thiết kế đúng mối quan hệ giữa các bảng giúp đảm bảo dữ liệu được liên kết chặt chẽ, hạn chế lỗi logic khi xử lý nghiệp vụ đặt phòng.

2.4. Xây dựng sơ đồ cơ sở dữ liệu

Từ các nội dung thiết kế trên, sinh viên tiến hành xây dựng sơ đồ cơ sở dữ liệu nhằm mô tả trực quan cấu trúc database của hệ thống.

Sơ đồ cơ sở dữ liệu thể hiện:

- Danh sách các bảng dữ liệu

- Các trường dữ liệu chính của từng bảng

- Khóa chính và khóa ngoại

- Mối quan hệ giữa các bảng

Sơ đồ này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ lập trình backend ở các tuần tiếp theo, giúp quá trình kết nối và truy vấn dữ liệu được thực hiện chính xác và thống nhất.

2.5. Thiết kế giao diện tổng thể hệ thống

Song song với việc thiết kế cơ sở dữ liệu, sinh viên tiến hành thiết kế giao diện tổng thể cho website.

Các nội dung được thực hiện bao gồm:

- Xác định bố cục chung của website như header, menu, nội dung chính và footer

- Phác thảo giao diện các trang chính như trang chủ, trang danh sách phòng, trang chi tiết phòng, trang đăng nhập và đăng ký

- Xác định phong cách thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng

Giao diện được thiết kế theo hướng thân thiện, rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng thao tác trong quá trình tìm kiếm và đặt phòng.

2.6. Xây dựng bộ khung giao diện cơ bản

Sau khi hoàn thành thiết kế giao diện tổng thể, sinh viên tiến hành xây dựng bộ khung giao diện cơ bản bằng HTML và CSS.

Bộ khung giao diện bao gồm:

- Cấu trúc HTML cho các trang chính

- Các thành phần giao diện cơ bản như menu điều hướng, khung hiển thị nội dung, form nhập liệu

- Áp dụng CSS để định dạng bố cục và đảm bảo giao diện hiển thị ổn định trên các kích thước màn hình khác nhau

Bộ khung giao diện này là nền tảng để tiếp tục hoàn thiện giao diện chi tiết và tích hợp chức năng lập trình ở các tuần sau.

3. Kết quả đạt được trong tuần 3

Kết thúc tuần 3, sinh viên đã đạt được các kết quả sau:

- Hoàn thành thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống

- Xác định đầy đủ các bảng dữ liệu và mối quan hệ giữa chúng

- Xây dựng được sơ đồ cơ sở dữ liệu phục vụ lập trình

- Hoàn thiện bộ khung giao diện cơ bản của website

4. Đánh giá tiến độ tuần 3

- Tiến độ thực hiện: Đúng kế hoạch đề ra

- Chất lượng công việc: Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ

- Ý nghĩa đạt được: Giúp hệ thống có nền tảng vững chắc về dữ liệu và giao diện, tạo điều kiện thuận lợi cho giai đoạn lập trình và hoàn thiện hệ thống ở các tuần tiếp theo