BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

TUẦN 4 (Từ ngày 24/11/2025 đến 30/11/2025)

1. Mục tiêu thực hiện trong tuần 4

Sau khi đã hoàn thành giai đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu và bộ khung giao diện ở tuần 3, tuần 4 tập trung vào giai đoạn bắt đầu hiện thực hóa hệ thống, với các mục tiêu chính:

- Tiếp tục hoàn thiện thiết kế giao diện người dùng

- Bắt đầu lập trình các module chức năng chính của hệ thống

- Triển khai cơ sở dữ liệu trên môi trường phát triển

- Cập nhật và viết báo cáo đồ án phần đầu theo tiến độ thực hiện

Tuần 4 đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn thiết kế sang giai đoạn lập trình, có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành sản phẩm thực tế của đồ án.

2. Nội dung công việc đã thực hiện

2.1. Hoàn thiện thiết kế giao diện

Trên cơ sở bộ khung giao diện đã xây dựng ở tuần 3, sinh viên tiếp tục hoàn thiện giao diện chi tiết cho các trang chính của hệ thống.

Các công việc được thực hiện bao gồm:

- Hoàn thiện bố cục trang chủ với khu vực tìm kiếm phòng, danh sách phòng nổi bật và thông tin giới thiệu

- Thiết kế giao diện trang danh sách phòng với khả năng hiển thị nhiều phòng và hỗ trợ lọc theo tiêu chí

- Thiết kế giao diện trang chi tiết phòng, hiển thị hình ảnh, mô tả, giá phòng và tiện ích

- Thiết kế các form đăng nhập, đăng ký tài khoản người dùng

Giao diện được thiết kế theo hướng rõ ràng, đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp với đối tượng người dùng phổ thông.

2.2. Thiết lập môi trường lập trình

Song song với việc hoàn thiện giao diện, sinh viên tiến hành thiết lập môi trường lập trình để chuẩn bị cho việc triển khai hệ thống.

Các công việc thực hiện:

- Cài đặt và cấu hình môi trường XAMPP trên máy cá nhân

- Khởi tạo cơ sở dữ liệu theo thiết kế đã xây dựng

- Tạo cấu trúc thư mục dự án, phân chia theo các module chức năng

- Kết nối hệ thống với cơ sở dữ liệu để chuẩn bị cho việc xử lý nghiệp vụ

Việc thiết lập môi trường lập trình ổn định giúp quá trình phát triển hệ thống diễn ra thuận lợi và hạn chế lỗi phát sinh.

2.3. Lập trình các module chức năng chính

Trong tuần 4, sinh viên bắt đầu lập trình các module chức năng chính của hệ thống, tập trung vào các chức năng cốt lõi.

Các module được triển khai gồm:

- Module quản lý tài khoản người dùng: đăng ký, đăng nhập và đăng xuất

- Module hiển thị danh sách phòng khách sạn từ cơ sở dữ liệu

- Module hiển thị thông tin chi tiết phòng khách sạn

- Module tìm kiếm phòng theo các tiêu chí cơ bản

Việc lập trình các module này giúp hệ thống bắt đầu có khả năng hoạt động và hiển thị dữ liệu thực tế.

2.4. Kiểm tra và chỉnh sửa chức năng bước đầu

Sau khi triển khai các module chức năng chính, sinh viên tiến hành kiểm tra hoạt động của hệ thống trên môi trường cục bộ.

Các nội dung kiểm tra bao gồm:

- Kiểm tra khả năng kết nối cơ sở dữ liệu

- Kiểm tra hiển thị dữ liệu phòng trên giao diện

- Kiểm tra chức năng đăng nhập và đăng ký tài khoản

- Phát hiện và sửa các lỗi phát sinh trong quá trình lập trình

Việc kiểm tra sớm giúp sinh viên kịp thời phát hiện lỗi và điều chỉnh trước khi tiếp tục mở rộng chức năng ở các tuần sau.

2.5. Viết và cập nhật báo cáo đồ án

Bên cạnh việc lập trình, sinh viên tiến hành viết và cập nhật báo cáo đồ án phần đầu theo tiến độ thực hiện.

Các nội dung báo cáo được cập nhật gồm:

- Phần tổng quan đề tài

- Phần cơ sở lý thuyết

- Phần phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống

Việc cập nhật báo cáo song song với quá trình lập trình giúp đảm bảo báo cáo phản ánh đúng quá trình thực hiện thực tế của đồ án.

3. Kết quả đạt được trong tuần 4

Kết thúc tuần 4, sinh viên đã đạt được các kết quả sau:

- Hoàn thiện giao diện cơ bản cho các trang chính của website

- Triển khai cơ sở dữ liệu và kết nối thành công với hệ thống

- Hoàn thành các module chức năng chính bước đầu

- Cập nhật báo cáo đồ án phần 1 theo đúng tiến độ

4. Đánh giá tiến độ tuần 4

- Tiến độ thực hiện: Đúng kế hoạch đề ra

- Chất lượng công việc: Đáp ứng yêu cầu đồ án chuyên ngành

- Ý nghĩa đạt được: Hệ thống bắt đầu hình thành rõ ràng, chuyển từ thiết kế sang sản phẩm thực tế, tạo nền tảng cho việc hoàn thiện và mở rộng chức năng trong các tuần tiếp theo