BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

TUẦN 5 (Từ ngày 01/12/2025 đến 07/12/2025)

1. Mục tiêu thực hiện trong tuần 5

Sau khi đã triển khai các module chức năng chính và hoàn thiện giao diện cơ bản ở tuần 4, tuần 5 tập trung vào giai đoạn mở rộng và ổn định hệ thống, với các mục tiêu chính:

- Tiếp tục hoàn thiện thiết kế giao diện cho các trang còn lại

- Mở rộng lập trình các chức năng nghiệp vụ quan trọng

- Kiểm tra và chỉnh sửa để hệ thống hoạt động ổn định ở mức cơ bản

- Cập nhật báo cáo đồ án phần giữa theo tiến độ thực hiện

2. Nội dung công việc đã thực hiện

2.1. Hoàn thiện thiết kế giao diện

Sinh viên tiếp tục hoàn thiện giao diện cho các trang chức năng còn lại của hệ thống nhằm đảm bảo tính đồng bộ và dễ sử dụng.

Các công việc thực hiện bao gồm:

- Hoàn thiện giao diện trang đặt phòng với thông tin chi tiết về thời gian lưu trú và giá phòng

- Thiết kế giao diện trang quản lý đặt phòng của người dùng

- Hoàn thiện giao diện trang quản lý phòng dành cho chủ khách sạn

- Điều chỉnh giao diện cho phù hợp với nhiều kích thước màn hình khác nhau

Giao diện được tinh chỉnh nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và đảm bảo tính trực quan trong quá trình thao tác.

2.2. Lập trình mở rộng các chức năng nghiệp vụ

Bên cạnh việc hoàn thiện giao diện, sinh viên tập trung lập trình mở rộng các chức năng nghiệp vụ quan trọng của hệ thống.

Các chức năng được triển khai bao gồm:

- Chức năng đặt phòng: lưu thông tin đơn đặt phòng vào cơ sở dữ liệu

- Chức năng kiểm tra tình trạng phòng trống theo thời gian

- Chức năng quản lý đơn đặt phòng cho người dùng

- Chức năng quản lý phòng và đơn đặt phòng cho chủ khách sạn

Việc triển khai các chức năng này giúp hệ thống không chỉ hiển thị thông tin mà còn xử lý được các nghiệp vụ đặt phòng cơ bản.

2.3. Kiểm tra và chỉnh sửa hệ thống

Sau khi mở rộng các chức năng, sinh viên tiến hành kiểm tra tổng thể hệ thống trên môi trường phát triển cục bộ.

Các nội dung kiểm tra bao gồm:

- Kiểm tra luồng đặt phòng từ người dùng đến cơ sở dữ liệu

- Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu lưu trữ

- Kiểm tra các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống

- Chỉnh sửa và tối ưu lại các đoạn mã chưa hợp lý

Quá trình kiểm tra giúp hệ thống đạt được trạng thái hoạt động ổn định ở mức cơ bản, đáp ứng yêu cầu đề ra trong tuần 5.

2.4. Viết và cập nhật báo cáo đồ án phần giữa

Song song với việc lập trình, sinh viên tiến hành viết và cập nhật báo cáo đồ án phần giữa.

Các nội dung được bổ sung và chỉnh sửa gồm:

- Phần hiện thực hóa hệ thống

- Mô tả quá trình thiết kế và lập trình các chức năng chính

- Cập nhật hình ảnh giao diện và sơ đồ minh họa

Việc cập nhật báo cáo theo tiến độ giúp đảm bảo báo cáo phản ánh đúng quá trình thực hiện đồ án và thuận tiện cho việc hoàn thiện ở giai đoạn cuối.

3. Kết quả đạt được trong tuần 5

Kết thúc tuần 5, sinh viên đã đạt được các kết quả sau:

- Hoàn thiện thêm nhiều giao diện chức năng của hệ thống

- Triển khai các chức năng nghiệp vụ đặt phòng và quản lý cơ bản

- Hệ thống hoạt động ổn định ở mức cơ bản trên môi trường cục bộ

- Báo cáo đồ án phần giữa được hoàn thiện theo tiến độ

4. Đánh giá tiến độ tuần 5

- Tiến độ thực hiện: Đúng kế hoạch đề ra

- Chất lượng công việc: Đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật

- Ý nghĩa đạt được: Hệ thống từng bước hoàn thiện, sẵn sàng cho giai đoạn kiểm thử, tối ưu và hoàn thiện toàn bộ hệ thống ở các tuần tiếp theo