BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

TUẦN 6 (Từ ngày 08/12/2025 đến 14/12/2025)

1. Mục tiêu thực hiện trong tuần 6

Sau khi hệ thống đã hoạt động ổn định ở mức cơ bản trong tuần 5, tuần 6 tập trung vào giai đoạn hoàn thiện và kiểm thử, với các mục tiêu chính:

- Tiếp tục hoàn thiện giao diện và chức năng của hệ thống

- Kiểm thử toàn bộ các chức năng đã triển khai

- Phát hiện và khắc phục các lỗi phát sinh

- Hoàn thiện phần kiểm thử trong báo cáo đồ án

Tuần 6 có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đúng nghiệp vụ và sẵn sàng cho giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

2. Nội dung công việc đã thực hiện

2.1. Hoàn thiện giao diện hệ thống

Sinh viên tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện giao diện của các trang chức năng nhằm đảm bảo tính đồng bộ và thân thiện với người dùng.

Các công việc thực hiện gồm:

- Tinh chỉnh giao diện trang chủ, trang danh sách phòng và trang chi tiết phòng

- Hoàn thiện giao diện trang quản lý của chủ khách sạn

- Hoàn thiện giao diện trang quản trị viên

- Điều chỉnh bố cục, màu sắc và font chữ để đảm bảo tính nhất quán

- Kiểm tra khả năng hiển thị trên các kích thước màn hình khác nhau

Việc hoàn thiện giao diện giúp hệ thống có tính thẩm mỹ tốt hơn và nâng cao trải nghiệm người dùng.

2.2. Hoàn thiện lập trình các chức năng còn lại

Song song với việc chỉnh sửa giao diện, sinh viên tiếp tục hoàn thiện lập trình các chức năng nghiệp vụ còn thiếu.

Các chức năng được hoàn thiện bao gồm:

- Chức năng quản lý tài khoản người dùng và cập nhật thông tin cá nhân

- Chức năng quản lý phòng và cập nhật trạng thái phòng

- Chức năng quản lý đơn đặt phòng cho chủ khách sạn và quản trị viên

- Chức năng đánh giá và nhận xét của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ

Việc hoàn thiện các chức năng này giúp hệ thống đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ đã đề ra ban đầu.

2.3. Thực hiện kiểm thử hệ thống

Sau khi hoàn thiện các chức năng, sinh viên tiến hành kiểm thử hệ thống trên môi trường máy chủ cục bộ.

Công tác kiểm thử tập trung vào:

- Kiểm thử chức năng: đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm phòng, đặt phòng, quản lý đơn đặt phòng

- Kiểm thử giao diện: kiểm tra hiển thị trên nhiều trình duyệt và thiết bị

- Kiểm thử dữ liệu: kiểm tra tính chính xác và nhất quán của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu

- Kiểm thử các tình huống lỗi và dữ liệu nhập không hợp lệ

Quá trình kiểm thử giúp đảm bảo hệ thống hoạt động đúng chức năng, hạn chế lỗi và tăng độ ổn định.

2.4. Sửa lỗi và tối ưu hệ thống

Dựa trên kết quả kiểm thử, sinh viên tiến hành sửa các lỗi phát sinh và tối ưu lại hệ thống.

Các công việc được thực hiện gồm:

- Sửa các lỗi logic trong xử lý đặt phòng

- Khắc phục lỗi hiển thị giao diện trên một số trình duyệt

- Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu để tăng tốc độ xử lý

- Tối ưu mã nguồn để hệ thống hoạt động mượt mà hơn

Việc sửa lỗi và tối ưu giúp hệ thống đạt trạng thái ổn định, sẵn sàng cho giai đoạn hoàn thiện cuối.

2.5. Viết và hoàn thiện báo cáo phần kiểm thử

Song song với quá trình kiểm thử và sửa lỗi, sinh viên tiến hành viết và hoàn thiện phần kiểm thử hệ thống trong báo cáo đồ án.

Nội dung báo cáo bao gồm:

- Mô tả các chức năng đã được kiểm thử

- Trình bày kết quả kiểm thử từng chức năng

- Đánh giá mức độ ổn định và đáp ứng yêu cầu của hệ thống

- Ghi nhận các lỗi đã phát hiện và cách khắc phục

Phần báo cáo kiểm thử giúp minh chứng cho chất lượng và tính khả thi của hệ thống.

3. Kết quả đạt được trong tuần 6

Kết thúc tuần 6, sinh viên đã đạt được các kết quả sau:

- Hoàn thiện giao diện và chức năng của hệ thống

- Website hoạt động ổn định trên môi trường máy chủ cục bộ

- Hoàn thành công tác kiểm thử và sửa lỗi

- Hoàn thiện báo cáo đồ án phần kiểm thử

4. Đánh giá tiến độ tuần 6

- Tiến độ thực hiện: Đúng kế hoạch đề ra

- Chất lượng công việc: Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ

- Ý nghĩa đạt được: Hệ thống đạt mức ổn định cao, sẵn sàng bước sang giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và chuẩn bị nộp đồ án